АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Павловка

22.02.2023 г № 20

О мерах по реализации плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Павловского сельсовета

в период весеннего снеготаяния и половодья 2023 года

В целях защиты населения и территории Павловского сельсовета по предупреждению и смягчению рисков от возможного подтопления и затопления, своевременной подготовки и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод,сохранения жизни людей, объектов экономики и материально-технических ресурсов, обеспечения устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства в период весеннего снеготаяния и половодья 2023 года, руководствуясь пун.9 час.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом «е» пун.1 ст.1 Закона Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края», Уставом Павловского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Павловского сельсовета в период весеннего снеготаяния и половодья 2023 года (далее – План противопаводковых мероприятий), разработанный и предложенный к утверждению КЧС и ПБ Павловского сельсовета, согласно приложению № 1.
2. Противопаводковой комиссии Павловского сельсовета в работе руководствуется Планом противопаводковых мероприятий (приложение № 1 к настоящему Постановлению).
3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории Павловского сельсовета:

- организовать выполнение противопаводковых мероприятий согласно Плана (приложение № 1 к настоящему Постановлению) и закрепленной зоне ответственности;

- докладывать о выполнении запланированных мероприятий в Противопаводковую комиссию Павловского сельсовета тел. 8 39155 97481, факс 8 39155 97370, электронная почта [pavlovka\_s-sovet@mail.ru](mailto:pavlovka_s-sovet@mail.ru) с указанием темы сообщения «Паводок-2023».

4. Председателю Противопаводковой комиссии Павловского сельсовета (Межаеву В.П.):

- до 15.03.2023г. утвердить график дежурства членов нештатных патрульных групп на период прохождения весеннего снеготаяния и половодья 2023 года;

- до 15.03.2023г. утвердить составмобильной группы (нештатное аварийно-спасательное формирование), обязанности её членов, график дежурства на период прохождения весеннего снеготаяния и половодья 2023 года;

- до 15.03.2023г. утвердить график дежурства членов нештатного гидропоста по контролю за работой гидротехнического сооружения (плотина на р. Акатка с. Павловка) готовности к пропуску талых вод, проведению мониторинга уровня талой воды на период прохождения весеннего снеготаяния и половодья 2023 со дня активного снеготаяния при повышении температуры воздуха до минования угрозы наводнения;

- организовать информирование населения о мерах безопасности в паводковый период с привлечением СМИ, средств оповещения, старост населенных пунктов, председателей уличных комитетов, членов нештатных патрульных групп.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Советское Причулымье» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Павловского сельсовета (www.admpavlovsky.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава

Павловского сельсовета: В.П.Межаев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Павловского сельсовета от 22.02.2023 № 20

ПЛАН

мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Павловского сельсовета в период весеннего снеготаяния и половодья 2023 года

(План противопаводковых мероприятий)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Срок  исполнения | Ответственные |
| А | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Обеспечение готовности комму-нально-технической техники, укомплектование необходимым инвентарем, рабочей одеждой для проведения аварийно-спасатель-ных работ при возникновении ЧС, паводка в составе мобильной группы (нештатное аварийно-спасательное формирование далее - НАСФ) | До 15 марта 2023г. | Администрация Павловского сельсовета /Межаев В.П./.  Павловский участок МУП «ЖКХ Назаровского района» /Шаленко С.В./.  Отделение «Павловское» №12 ЗАО «Назаровское» /Авходеев Н.Х../ |
| 2 | Подготовка и обеспечение готовности специальных машин, мотопомп и другого оборудование для откачки и перевозки воды с затопленных территорий и от жилых строений. | До 15 марта 2023г. | Администрация Павловского сельсовета /Межаев В.П./.  Павловский участок МУП «ЖКХ Назаровского района» /Шаленко С.В./.  Отделение «Павловское» №12 ЗАО «Назаровское» /Авходеев Н.Х./ |
| 3 | Определение лиц, закрепленных за техникой коммунально-техничес-кого обеспечения в составе НАФС распорядительным документом предприятия, организации. | До 15 марта 2023г | Администрация Павловского сельсовета /Межаев В.П./.  Павловский участок МУП «ЖКХ Назаровского района» /Шаленко С.В./.  Отделение «Павловское» №12 ЗАО «Назаровское» /Авходеев Н.Х./ |
| 4 | Проведение проверки готовности сил и средств мобильной группы НАСФ к проведению аварийно-спасательных работ при возникновении ЧС, эвакуации населения, имущества, домашнего скота. Ознакомление с инструкцией, порядком действий. | До 15 марта 2022г | Администрация Павловского сельсовета /Межаев В.П./.  Павловский участок МУП «ЖКХ Назаровского района» /Шаленко С.В./.  Отделение «Павловское» №12 ЗАО «Назаровское» /Авходеев Н.Х./ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Передача гарантийного письма в Противопаводковую комиссию Павловского сельсовета о подтверждении наличия, исправности, готовности сил и средств коммунально-технического обеспечения (п.1, 2, 3, 4) для проведения аварийно-спасатель-ных работ в составе НАСФ и информации о персонале, закреп-ленном за техникой (с указанием реквизитов распорядительного документа), с указанием ФИО, контактов. | До 17 марта 2023г | Администрация Павловского сельсовета /Межаев В.П./.  Павловский участок МУП «ЖКХ Назаровского района» /Шаленко С.В./.  Отделение «Павловское» №12 ЗАО «Назаровское» /Авходеев Н.Х./ |
| 6 | Утверждение состава мобильной группы НАСФ графика дежурства на период прохождения весеннего снеготаяния и половодья. | До 20 марта 2023г  и в период паводка по мере необходимости | Председатель Противопаводковой комиссии Павловского сельсовета /Межаев В.П./ |
| 7 | Утверждение графика дежурства членов нештатных патрульных групп за патрулированием готовности к пропуску талых вод в местах возможного подтопления. | До 20 марта 2023г  и в период паводка по мере необходимости | Председатель Противопаводковой комиссии Павловского сельсовета /Межаев В.П./ |
| 8 | Утверждение графика дежурства членов нештатного гидропоста контроля за работой гидротехни-ческого сооружения (плотина на р. Акатка с. Павловка) к пропуску талых вод, ледовой обстановки, проведения мониторинга уровня воды в водоёме Павловский пруд | До 20 марта 2023г  и в период паводка по мере необходимости | Председатель Противопаводковой комиссии Павловского сельсовета /Межаев В.П./ |
| 9 | Проведение проверки схемы оповещения сил и средств при возникновении ЧС, связанных с весенним паводком | До 20 марта 2023г | Председатель Противопаводковой комиссии Павловского сельсовета /Межаев В.П./ |
| 10 | Обеспечение договоренности с частными лицами, имеющими спасательные плавсредства (лодки) по их привлечению для спасения и эвакуации людей с подтверждением гарант.письмами о наличии, исправности и готовности. | До 20 марта 2023г | Председатель Противопаводковой комиссии Павловского сельсовета /Межаев В.П./ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Обследование и оценка готовности к пропуску талых вод в местах возможного затопления на территории сельсовета. Прогноз зон предполагаемых размывов, подтоплений для мониторинга обстановки нештатными патрульными группами в целях определение объёма работ по подготовке к паводку, необходимые финансовые и материальные ресурсы. | До 20 марта 2023г | Председатель Противопавод-ковой комиссии Павловского сельсовета /Межаев В.П./ |
| 12 | Обследование и оценка готовности к пропуску талых вод водопро-пускных устройств, дорог между нас.пун. При необходимости о сложной обстановке информирова-ние обслуживающей организации - Назаровский уч-к Ачинского ДРСУ, ЕДДС Назаровского р-на, 112. | С 20 марта 2023г и в период паводка по мере необходимости | Председатель Противопавод-ковой комиссии Павловского сельсовета /Межаев В.П./ |
| 13 | Размещение информации о запрете выхода на лед до начала паводкового периода на берегу водоемов, в общественных местах | До 25 марта 2023г | Председатель и секретарь Противопаводковой комиссии Павловского сельсовета /Межаев В.П., Кодитя Е.С./ |
| 14 | Очистка от снега и льда кровли на объектах социально культурного и производственного назначения. | До 25 марта 2023г | Руководители предприятий, организаций и учреждений на территории Павловского сельсовета всех форм собственности |
| 15 | Проведение осмотра и обеспечение контроля за состоянием объектов и коммуникаций электрохозяйства (включая трансформаторные под-станции). Проведение неотложных мер по защите от подтопления (очистка, ремонт, дополнительное укрепление). Обеспечение исправ-ного состояния электроснабжения. | До 25 марта 2023г. постоянно в период паводка. | Павловский участок «МРСК Сибири Красноярскэнерго» ПАО ЗЭС НРЭС |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Проведение осмотра и обеспечение контроля за состоянием коммуникаций и объектов коммунального хозяйства (водоразборные колонки, ВНБ, водопроводы, теплотрассы, котельная, канализация). Проведение неотложных мер по защите от подтопления (очистка, ремонт, дополнительное укрепление). Обеспечение исправного состояния коммуникаций и объектов коммунальн.хозяйства, соответствующего качества пить-евой воды. Обеспечение запаса дезинфицирующих реагентов по обеззараживанию питьевой воды от паводковых вод и загрязняющих веществ. | До 25 марта 2023г. постоянно в период паводка | Павловский участок МУП «ЖКХ Назаровского района» /Шаленко С.В./. |
| 17 | Проведение осмотра и обеспечение контроля за состоянием коммуникаций и объектов связи (кабельные телефонные линии, таксофоны и т.д.), проведение неотложных мер по защите от подтопления (очистка, ремонт, доп. укрепление). Обеспечение исправного состояния телефонной связи и интернет. | До 25 марта 2023г. постоянно в период паводка | Назаровский участок «Ростелеком» |
| 18 | Проведение неотложных работ по обеспечению готовности к безаварийному пропуску талых вод водопропускныхтрактов за счет средств местного бюджета путем заключения договоров на: очистку от мусора и снега водопропускных труб, сточных и отводных канав; ремонт и дополнительное укреплениеводопропускныхтрактов; отсыпку поврежденных участков инертными материалами. | Март – Апрель 2023г в зависимости от погодных условий | Администрация Павловского сельсовета /Межаев В.П./ |
| 19 | Проведение по графику контроля за работой гидротехнического сооружения (плотина на р. Акатка с. Павловка) к пропуску талых вод, ледовой обстановки, мониторинга уровня воды в водоёме Павловский пруд с передачей ежедневного отчета о ситуации в Противопавод-ковую комиссию Павл.сельсовета. | С 01 по 30 апреля 2023г | Нештатный гидропост /Черепанов А.Н.,  Карлов С.А./ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Проведение патрулирования по графику паводковой обстановкой, готовности к пропуску талых вод в местах возможного затопления в черте нас.пунктов с передачей ежедневного отчета о ситуации в Противопаводковую комиссию Павловского сельсовета | С 01 по 30 апреля 2023г | Нештатные патрульные группы в нас.пунках с. Павловка, д.Новониколаевка, д.Сютик, д.Захаринка, д.Куличка. |
| 21 | Усиление контроля и проведение патрулирования в режиме «повышенной готовности» при возникновении угрозы паводка в зоне возможного подтопления ул.Заречная с.Павловка | При возникновении угрозы паводка | Нештатная патрульная группа с. Павловка  Председатель Противопаводковой комиссии /Межаев В.П./ |
| 22 | Отслеживание прогноза паводковой обстановки в Назаровском районе, регулярное взаимодействие с КЧС Назаровского района | Ежедневно в период паводка | Председатель Противопаводковой комиссии Павловского сельсовета /Межаев В.П./ |
| 23 | Предоставление информации о паводковой обстановке и реализации Плана противопаводковых мероприятий оперативному дежурному КЧС и ЕДДС Назаровского района. | Ежедневно в период паводка | Председатель Противопаводковой комиссии Павловского сельсовета /Межаев В.П./ |
| 24 | Обеспечение оперативного анализа и прогноза санитарно-эпидемиологической и эпизоотической обстановки, санитарно-гигиенический контроля за местами размещения, качеством воды и продуктов питания | В период половодья | Павловский участок МУП «ЖКХ Назаровского района» /Шаленко С.В./.  Председатель Противопаводковой комиссии Павловского сельсовета /Межаев В.П./ |
| 25 | Регулярное информирование населения о паводковой обстановке на территории Павловского сельсовета и мерах безопасности при наводнениях. | В период прохождения паводка | Председатель и секретарь Противопаводковой комиссии Павловского сельсовета /Межаев В.П., Кодитя Е.С./ |
| 26 | Информирование жителей о действиях в паводковый период на собраниях граждан | Мар.-Апр.2023г по плану проведе-ния собраний | Председатель Противопавод-ковой комиссии Павловского сельсовета /Межаев В.П././ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Проведение подворного обхода среди жителей зоны возможного подтопления ул.Заречная с.Павловка для разъяснения организованного проведения весеннего паводка, порядка действий при экстренной эвакуации, проверка знания маршрута эвакуации, согласование места эвакуации населения, домашнего скота в период половодья и готовности техники и средств при паводке, возможности страхования здоровья и имущества, актуализации контактов для гарантированной связи. Вручить памятки о действиях в паводковый период. Определить нуждающихся в помощи и размещении в пункт эвакуации. | До 1 апреля 2023г в период прохождения паводка | Председатель и секретарь Противопаводковой комиссии Павловского сельсовета /Межаев В.П., Кодитя Е.С./ |
| 28 | Ознакомление родственников жителей зоны возможного подтопления с действиями по эвакуации родных, имущества, домашнего скота. Согласование и закрепление техники, средств, используемых при эвакуации и обеспечение её в готовности. | До 1 апреля 2023г в период прохождения паводка | Председатель и секретарь Противопаводковой комиссии Павловского сельсовета /Межаев В.П., Кодитя Е.С./ |
| 29 | Обеспечение готовности сил и средств мобильной группы НАСФ к проведению аварийно-спасательных работ при возникновении ЧС, эвакуации населения, имущества, домашнего скота. | До 01апреля 2023г. | Председатель Противопаводковой комиссии Павловского сельсовета /Межаев В.П./ |
| 30 | Обеспечение готовности системы оповещения населения об опасности половодья в зоне возможного затопления | До 01апреля 2023г. | Нач.группы оповещения Противопаводковой комиссии Павловского сельсовета /Демидович И.В./ |
| 31 | Обеспечение подготовки к организованной эвакуации пострадавшего населения из зоны подтопления в пункт эвакуации. | До 01апреля 2023г. | Администрация Павловского сельсовета /Межаев В.П./ - исполнение.  Противопаводковой комиссии Павловского сельсовета /Межаев В.П./ -контроль. |
| 32 | Обеспечение подготовленных мест для временного размещения пострадавшего населения из зоны подтопления. | До 01апреля 2023г. | Эвакоприемная комиссия Павловского сельсовета /Козлов Е.Д./ - исполнение.  Противопаводковой комиссии Павловского сельсовета /Межаев В.П./ -контроль. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | Обеспечение подготовки к организованному питанию и снабжению товарами первой необходимости пострадавшего населения из зоны подтопления. | До 01апреля 2023г. | Эвакоприемная комиссия Павловского сельсовета /Козлов Е.Д./ - исполнение.  Администрация Павловского сельсовета /Межаев В.П./ - исполнение.  Противопаводковой комиссии Павловского сельсовета /Межаев В.П./ -контроль. |
| 34 | Обеспечение подготовки к организованному медицинскому обслуживанию пострадавшего населения из зоны подтопления. | До 01апреля 2023г. | Эвакоприемная комиссия Павловского сельсовета /Гадиров Р.В./ - исполнение.  Противопаводковой комиссии Павловского сельсовета /Межаев В.П./ -контроль. |
| 35 | Организация охраны зоны подтопления от противоправных действий со стороны нарушителей общественного порядка | В период расселения населения из зоны подтопления | Участковый уполномоченный полиции /Омелич С.С./  Председатель Противопаводковой комиссии Павловского сельсовета /Межаев В.П./ |